# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài dự kiến: Ứng dụng Deep Learning trong Phân tích Bố cục Tài liệu (Document Layout Analysis) để xây dựng hệ thống số hóa và thiết kế biểu mẫu động.

## Giai đoạn 1: Chuẩn bị Dữ liệu & Gắn nhãn (Data Preparation)

Thời gian dự kiến: 1 - 2 tuần

- Thu thập dữ liệu (Data Collection): Tìm kiếm và thu thập khoảng 150 - 300 hình ảnh các biểu mẫu in ấn thông dụng (ví dụ: Biểu mẫu Test Case, Bug Report, Đơn xin phép, Hóa đơn, Biên bản họp). Nguồn có thể từ Google Images hoặc tự in ra và chụp/scan.

- Xác định hệ nhãn (Label Defines): Định nghĩa 3 - 4 nhãn (classes) cốt lõi mà AI cần nhận diện:

  - Label_Text (Chữ tiêu đề, văn bản cố định)

  - Value_Text (Chữ dữ liệu điền vào)

  - Checkbox (Ô tích chọn)

  - Image/Logo (Khung hình ảnh - tùy chọn)

- Gắn nhãn (Data Labeling): Sử dụng nền tảng Roboflow (nền tảng web miễn phí, thao tác kéo thả dễ dàng). Upload ảnh lên, tự tay vẽ Bounding Box (khung chữ nhật) và gán nhãn cho từng vùng trên toàn bộ số ảnh.

- Augmentation & Export: Sử dụng tính năng Data Augmentation của Roboflow (làm mờ nhẹ, xoay nghiêng 5 độ, thêm nhiễu) để x3 số lượng dữ liệu. Sau đó xuất dataset theo định dạng YOLOv8 PyTorch.

## Giai đoạn 2: Huấn luyện mô hình AI (Cloud Training)

Thời gian dự kiến: 1 tuần

- Thiết lập môi trường Cloud: Tạo tài khoản Google Colab hoặc Kaggle để sử dụng GPU miễn phí (Tesla T4 hoặc P100).

- Cài đặt framework: Viết script Python cài đặt thư viện Ultralytics (chứa YOLOv8) trên môi trường Cloud.

- Huấn luyện (Fine-tuning):

  - Sử dụng pre-trained model YOLOv8n (bản Nano, nhẹ nhất nhưng đủ độ chính xác cho tài liệu).

  - Bắt đầu quá trình training với dataset đã dán nhãn từ Giai đoạn 1 (Thiết lập khoảng 50 - 100 epochs).

- Đánh giá & Lưu trữ (Evaluation): Kiểm tra các chỉ số mAP (Mean Average Precision). Nếu mAP đạt trên 85%, tải file trọng số kết quả (best.pt, dung lượng ~10MB) về lưu trữ tại máy tính cá nhân.

## Giai đoạn 3: Xây dựng Backend API (Python Microservice)

Thời gian dự kiến: 2 - 3 tuần

- Khởi tạo dự án Python Local: Tạo môi trường ảo (Virtual Environment), cài đặt FastAPI và Uvicorn để làm server chạy ngầm.

- Tích hợp YOLOv8: Viết code load file best.pt vào API để chạy Inference. Chức năng: Nhận ảnh đầu vào, trả về mảng các tọa độ Bounding Box và Nhãn tương ứng.

- Tích hợp OCR (Trích xuất văn bản): Cài đặt thư viện EasyOCR (hoặc PaddleOCR). Viết luồng xử lý: Cắt (Crop) các vùng ảnh được YOLO đánh nhãn là Label_Text hoặc Value_Text, đẩy qua OCR để đọc ra chữ (String).

- Thuật toán Ánh xạ tọa độ (Coordinate Mapping): Viết module toán học quy đổi hệ tọa độ Pixel của ảnh gốc sang hệ tọa độ Milimet (mm) chuẩn của khổ giấy A4 (210x297mm).

- Đóng gói JSON Output: Tổng hợp tọa độ mm, loại phần tử và nội dung chữ thành một file JSON theo đúng cấu trúc (Schema) DocumentContent của ứng dụng Tauri/React. Mở cổng endpoint POST /api/v1/analyze-document.

## Giai đoạn 4: Tích hợp Frontend & Hoàn thiện luồng (Tauri & React)

Thời gian dự kiến: 2 tuần

- Cập nhật giao diện (UI): Thêm nút "Import from Image" tại màn hình LibraryView hoặc bên trong SharedWorkspace.

- Giao tiếp API: Viết logic React cho phép người dùng chọn file ảnh từ máy tính, sau đó gửi HTTP POST request (chứa file ảnh) đến API Python đang chạy ngầm.

- Render Canvas: Nhận chuỗi JSON trả về từ API Python, cập nhật thẳng vào State content của Editor. React sẽ tự động vẽ ra các TextBox, Checkbox ở đúng vị trí mà AI đã quét.

- Tương tác hậu kỳ: Đảm bảo người dùng có thể click vào các phần tử AI vừa tạo ra để chỉnh sửa lỗi chính tả (nếu OCR đọc sai) hoặc kéo thả lại cho chuẩn xác.

## Giai đoạn 5: Đánh giá & Viết Báo cáo Khóa luận

Thời gian dự kiến: 3 - 4 tuần

- Code Audit & Bug Fixing: Hoàn thiện nốt các tính năng Empty State, Loading UI, đóng gói sản phẩm .exe kèm script khởi động tự động (chạy cả Tauri và Python Server chỉ với 1 click).

- Thực nghiệm & Lấy số liệu: Đưa ứng dụng cho nhóm người dùng thử (Beta Testers). Chạy test trên 50 bức ảnh biểu mẫu mới hoàn toàn để đo lường tỷ lệ nhận diện đúng vị trí (Accuracy) của YOLO và tỷ lệ đọc đúng chữ (CER) của OCR.

- Viết Quyển Báo cáo: Lên khung đề cương, tập trung phân tích sâu 3 mảng:

  - Kiến trúc hệ thống Local-first (Tauri + React + SQLite).

  - Quy trình huấn luyện mô hình YOLOv8 nhận diện Layout.

  - Thuật toán ánh xạ không gian (Pixel to mm) và kiến trúc Hybrid Data.

- Chuẩn bị Slide & Bảo vệ: Trích xuất hình ảnh quá trình training, làm slide demo luồng ứng dụng thực tế. Bảo vệ đồ án trước Hội đồng.