Bước 1: Xác định Tiêu chuẩn Khung nhãn (Labeling Schema)

- Nhóm biểu mẫu mục tiêu: Tập trung vào các mẫu tài liệu cốt lõi của MVP Giai đoạn 1 gồm Test Case, Bug Report và Meeting Notes.

- Hệ nhãn cốt lõi: Quy chuẩn 3 nhãn phân loại chính (Class) dựa trên các phần tử hiển thị trong hệ thống: Label_Text (tiêu đề tĩnh), Value_Text (nội dung động/dữ liệu điền), và Checkbox (ô tích chọn).

- Quy tắc vẽ Bounding Box: Thống nhất quy tắc bắt mép (chừa biên 2 pixel hay ôm sát viền chữ) để script tự động và thao tác dán tay đồng nhất 100%.

Bước 2: Xây dựng Tập dữ liệu Tổng hợp (Synthetic Data Generation)

- Mô phỏng Layout: Viết script Python (Pillow/OpenCV) kết xuất tự động 1.000 ảnh biểu mẫu ngẫu nhiên theo định dạng A4. Cấu hình script để xáo trộn vị trí các phần tử, thay đổi độ dài chuỗi ký tự, và tự động tính toán tọa độ (x, y, w, h) xuất ra 1.000 file nhãn .txt theo chuẩn định dạng YOLO.

- Bơm nhiễu vật lý (Document Degradation): Đẩy 1.000 ảnh "sạch" qua pipeline của thư viện Augraphy. Áp dụng các bộ lọc làm lem mực, tạo nếp gấp giấy, thêm bóng râm đổ ngang trang giấy và tạo nhiễu hạt camera điện thoại để lấp lấp khoảng trống giữa dữ liệu ảo và thực.

Bước 3: Thu thập Tập dữ liệu Thực nghiệm (In-house Empirical Collection)

- In ấn & Thu thập: In 70 bản cứng các biểu mẫu Bug Report và Test Case ra khổ giấy A4. Sử dụng điện thoại chụp lại 70 bản này ở các điều kiện ánh sáng văn phòng thực tế, góc chụp hơi nghiêng, giấy có thể bị cong nhẹ.

- Cô lập tập Benchmark: Rút ngẫu nhiên 50 ảnh chụp thực tế đưa vào thư mục Benchmark Test Set. Khóa chặt thư mục này, tuyệt đối không đưa vào quá trình huấn luyện nhằm lấy số liệu mAP và CER khách quan nhất cho Giai đoạn 5. Giữ lại 20 ảnh thực tế để phục vụ huấn luyện (Fine-tune).

Bước 4: Dán nhãn & Rà soát trên Roboflow (Annotation & Verification)

- Xử lý tập Thực nghiệm: Tải 20 ảnh chụp thực tế lên Roboflow và tự tay vẽ Bounding Box gán nhãn thủ công cho chính xác.

- Kiểm duyệt tập Tổng hợp: Tải 1.000 ảnh Synthetic cùng 1.000 file .txt tương ứng lên chung Workspace. Sử dụng giao diện Roboflow để rà soát ngẫu nhiên 5% số ảnh, đảm bảo script tọa độ hoạt động chuẩn xác và Bounding Box không bị trôi sau khi qua bộ lọc nhiễu của Augraphy.

Bước 5: Cấu trúc hóa & Đóng gói Dữ liệu (Dataset Export)

- Cấu trúc thư mục: Hệ thống hóa dữ liệu theo cấu trúc chuẩn: images/train, labels/train, images/val, labels/val.

- Phân bổ tỷ lệ (Split Ratio): Chia tập dữ liệu (1.020 ảnh) thành 90% cho Train (khoảng 918 ảnh) và 10% cho Validation (khoảng 102 ảnh). Đảm bảo 20 ảnh chụp thực tế phân bổ đều vào cả hai tập Train và Val để kiểm soát hiện tượng Overfitting.

- Augmentation bổ trợ: Sử dụng tính năng Data Augmentation của Roboflow để xoay nhẹ góc (±5 độ) hoặc điều chỉnh độ sáng/tối cho riêng 20 ảnh thực tế nhằm tăng độ phong phú.

- Xuất khẩu: Đóng gói dataset theo định dạng YOLOv8 PyTorch và đồng bộ trực tiếp lên môi trường Cloud (Google Drive hoặc Kaggle) để sẵn sàng cho Giai đoạn huấn luyện.